四川华迪信息技术有限公司

职业能力大数据服务平台

测试计划（完善版）

| 项目编号 | HDRD20221101 |
| --- | --- |
| 撰写人 | 郑熙桐 |
| 完成日期 | 2026-04-20 |
| 评审负责人 | 李思源 |
| 评审日期 | 2026-04-20 |

说明：本版本补充了关键业务接口、可复现前置条件、角色权限测试实例与测试记录字段。

# 1. 简介

## 1.1 目的

《职业能力大数据服务平台测试计划》用于明确系统测试阶段的测试范围、测试需求、测试环境、前置条件、测试账号、关键业务接口、测试记录要求及完成标准，确保测试过程可复现、测试结论可追溯。

本计划特别补充以下老师重点要求：一是验证大数据结果接口是否满足业务需求；二是明确每条测试用例的前置条件、登录用户/角色、输入数据、预期结果、实际结果、返回码和是否通过。

## 1.2 背景

职业能力大数据服务平台面向学校就业指导老师、学生以及第三方合作系统，围绕行业就业数据开展分布式采集、数据处理、统计分析、报告生成、岗位推荐、AI辅助问答和开放接口服务，为教学改革、课程优化和学生就业服务提供数据支撑。

## 1.3 范围

本项目测试定位于系统测试阶段，覆盖计划测试、设计测试、执行测试和评估测试。

覆盖功能测试、接口测试、权限测试、异常测试、边界测试、安全测试、兼容性测试和基础性能测试。

覆盖用户登录/退出、分布式数据采集、数据处理与存储、就业分析、报告自动生成、岗位推送、AI助手分析、对外公开API、平台管理与监控、用户画像与个人中心。

覆盖管理员、教师、学生、第三方调用方四类角色及其权限边界。

## 1.4 定义

缺陷级别：1级最严重，4级最轻微。1级为系统崩溃、核心业务不可用、严重安全漏洞；2级为重要功能异常；3级为一般功能问题；4级为界面或提示类轻微问题。

优先级：P1最高，P4最低。存在1级或2级缺陷时，不得将4级问题标记为最高优先级处理。

RBAC：基于角色的访问控制；JWT：基于Token的身份认证；SSE：服务端流式推送；API Key：开放接口鉴权凭证。

# 2. 测试环境与前置条件

为保证测试过程可复现，执行测试前必须完成以下环境核对。

| 检查项 | 配置/要求 | 检查方式 |
| --- | --- | --- |
| 前端访问地址 | http://localhost | 浏览器访问首页成功 |
| 后端服务 | Spring Boot，端口 8080 | 访问 http://localhost:8080/doc.html 或接口返回成功 |
| 算法服务 | FastAPI，端口 8000 | 访问 http://localhost:8000/health 成功 |
| MySQL | localhost:3307，库名 career_platform | 数据库连接成功，可查询 sys_user 表 |
| Redis | localhost:6379 | 执行 redis-cli ping 返回 PONG |
| RabbitMQ | 5672，管理端 15672 | 管理页可访问，消息服务状态正常 |
| JWT 配置 | JWT_SECRET 已配置 | 登录后可成功签发 accessToken |
| AI 配置 | AI_PROVIDER=siliconflow，模型已配置 | AI问答接口可正常返回或流式输出 |
| Docker 环境 | docker compose 可正常运行 | 容器状态为 healthy 或 running |
| 测试数据 | 已导入基础岗位数据、画像数据、报告数据 | 关键页面有可查询数据 |

如果环境未预置测试账号，应在测试开始前由管理员创建以下账号，并在测试记录中明确写明使用的是哪个账号。

| 账号 | 角色 | 建议密码 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| admin_test | 管理员 | Admin@123456 | 验证后台管理、用户管理、API Key管理、报告发布 | 需具备 ROLE_ADMIN |
| teacher_test | 教师 | Teacher@123456 | 验证课程管理、教学改革分析、教师权限范围 | 需具备 ROLE_TEACHER |
| student_test | 学生 | Student@123456 | 验证个人中心、岗位推荐、AI问答、报告生成 | 普通用户角色 |
| api_test_key | 第三方调用方 | 系统生成 | 验证对外公开接口、限流、审计日志 | 由管理员创建并记录权限范围 |

# 3. 关键测试需求

| 测试类别 | 重点内容 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 业务结果接口 | 验证岗位查询、行业快照、分析结果、报告结果、推荐结果是否满足业务需求 | 返回字段完整、数据可读、支持教师/学生/第三方使用场景 |
| 权限控制 | 验证管理员、教师、学生是否只能访问各自授权接口 | 未授权访问被拒绝，越权访问返回 401/403 或业务拒绝结果 |
| 异常与边界 | 验证空值、超长、非法格式、弱网、服务异常、重复提交 | 系统不崩溃，提示清晰，日志可追溯 |
| 性能与稳定性 | 验证登录、常规查询、热点分析、报告提交基础性能 | 登录小于 2 秒，查询建议 3 秒内返回，无明显超时或崩溃 |

# 4. 测试策略

功能测试：使用合法和非法输入验证业务流程、字段规则、状态流转和异步任务结果。

接口测试：对登录、报告、推荐、AI问答、Open API 等接口校验参数、结构、状态码、鉴权和返回业务含义。

权限测试：分别以管理员、教师、学生身份访问同一类接口，检查是否出现越权。

异常测试：模拟 MySQL 不可用、Redis 不可用、算法服务超时、断网或弱网场景，检查容错与日志。

边界测试：对文件上传大小、页码 pageSize、空字符串、超长用户名、错误 API Key、错误 Token 等进行验证。

# 5. 测试记录要求

所有测试执行结果必须记录在测试记录中，且每条记录至少包含：用例编号、前置条件、登录用户/角色、输入数据、执行步骤、预期结果、实际结果、返回码、是否通过、缺陷编号。

# 6. 典型测试计划实例

以下实例用于说明本项目测试计划应如何写到可执行、可复现的粒度。其中“实际结果”“返回码”“是否通过”为测试执行后填写项；若已完成联调，可直接按实测填写。

## TP-AUTH-001 管理员正常登录

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 前端、后端、MySQL、Redis 均已启动；浏览器可访问 http://localhost；管理员账号 admin_test 已创建且状态正常。 |
| 登录用户/角色 | admin_test / 管理员 |
| 输入数据 | POST /api/v1/auth/login，username=admin_test，password=Admin@123456 |
| 测试步骤 | 1. 打开登录页。2. 输入管理员账号密码。3. 点击登录。4. 检查是否跳转管理首页并返回 token。 |
| 预期结果 | 登录成功；返回 accessToken、refreshToken、expiresIn 和用户角色信息；页面展示管理员菜单。 |
| 实际结果 | 示例填写：登录成功，跳转到后台首页，用户信息中 roleType=1。 |
| 返回码 | HTTP 200，业务码 200 |
| 是否通过 | 待填写 |

## TP-AUTH-002 教师访问管理员接口的越权测试

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 后端服务已启动；teacher_test 账号已创建；已通过教师账号登录并拿到 JWT。 |
| 登录用户/角色 | teacher_test / 教师 |
| 输入数据 | GET /api/v1/admin/dashboard，Authorization=Bearer <teacher_token> |
| 测试步骤 | 1. 使用教师账号登录。2. 复制 JWT。3. 调用管理员仪表盘接口。4. 记录接口响应。 |
| 预期结果 | 教师用户无权访问管理员接口；系统拒绝访问，不返回管理员数据。 |
| 实际结果 | 待测试时填写，例如：接口被拒绝，未返回 dashboard 数据。 |
| 返回码 | 预期 HTTP 403 或统一错误响应码 |
| 是否通过 | 待填写 |

## TP-AUTH-003 学生访问管理员用户列表的越权测试

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 后端服务已启动；student_test 账号已创建；学生账号已正常登录。 |
| 登录用户/角色 | student_test / 学生 |
| 输入数据 | GET /api/v1/admin/users?page=1&pageSize=20 |
| 测试步骤 | 1. 使用学生账号登录。2. 携带 token 访问用户列表接口。3. 观察返回结果。 |
| 预期结果 | 学生不能查看用户管理数据；系统拒绝访问；不应返回用户列表。 |
| 实际结果 | 待测试时填写。 |
| 返回码 | 预期 HTTP 403 或统一错误响应码 |
| 是否通过 | 待填写 |

## TP-OPEN-001 公开岗位查询接口满足业务需求

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 后端服务已启动；岗位基础数据已导入；若采用 API Key 模式，api_test_key 已生成并有效。 |
| 登录用户/角色 | 匿名用户 或 api_test_key / 第三方调用方 |
| 输入数据 | GET /api/v1/open/jobs?keyword=Java&city=成都&page=1&pageSize=20 |
| 测试步骤 | 1. 调用公开岗位查询接口。2. 检查分页、岗位标题、企业名称、城市、行业、薪资等字段。3. 评估是否满足外部查询场景。 |
| 预期结果 | 接口成功返回岗位列表；字段包含 id、title、companyName、city、industryName、education、experience、salaryText、publishDate；pageSize 不超过 50。 |
| 实际结果 | 待测试时填写，例如：返回 20 条岗位记录，字段齐全，可用于岗位展示与筛选。 |
| 返回码 | HTTP 200，业务码 200 |
| 是否通过 | 待填写 |

## TP-RES-001 行业分析快照接口满足业务需求

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 后端服务已启动；分析数据已准备；至少存在目标行业和城市样本数据。 |
| 登录用户/角色 | 匿名用户 或 api_test_key / 第三方调用方 |
| 输入数据 | GET /api/v1/open/analysis/industry?industry=人工智能&city=成都 |
| 测试步骤 | 1. 调用行业快照接口。2. 检查是否返回行业分析结构。3. 校验结果能否支持老师查看行业趋势、岗位需求和技能热度。 |
| 预期结果 | 接口返回行业快照数据；输出内容应可支持业务分析，不应只返回空壳成功信息。 |
| 实际结果 | 待测试时填写，例如：成功返回行业概览、岗位数量、热门技能、区域分布等信息。 |
| 返回码 | HTTP 200，业务码 200 |
| 是否通过 | 待填写 |

## TP-REPORT-001 学生生成个人分析报告

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | student_test 已登录；报告服务可用；数据库、算法服务正常；用户画像已填写或存在默认画像。 |
| 登录用户/角色 | student_test / 学生 |
| 输入数据 | POST /api/v1/reports/generate，reportName=学生综合报告，reportType=COMPREHENSIVE，params={...} |
| 测试步骤 | 1. 以学生身份登录。2. 提交报告生成请求。3. 记录 taskId。4. 查询 /api/v1/reports/{taskId}/status。5. 验证报告生成结果。 |
| 预期结果 | 创建报告任务成功；返回 taskId；状态可从 PENDING 变为 SUCCESS；报告在个人报告列表中可见。 |
| 实际结果 | 待测试时填写，例如：任务创建成功，状态轮询后变为 SUCCESS。 |
| 返回码 | 提交时 HTTP 200，查询状态 HTTP 200 |
| 是否通过 | 待填写 |

## TP-TEACHER-001 教师新增课程并进行教学改革分析

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | teacher_test 已登录；教师账号具备 ROLE_TEACHER；数据库中允许写入课程数据。 |
| 登录用户/角色 | teacher_test / 教师 |
| 输入数据 | POST /api/v1/teacher/courses，courseName=Java程序设计，coreSkills=Java,SpringBoot,MySQL |
| 测试步骤 | 1. 教师登录。2. 新增课程。3. 调用 GET /api/v1/teacher/teaching-reform。4. 查看分析结果。 |
| 预期结果 | 课程添加成功；教学改革分析返回课程与市场需求匹配结果，并生成建议项。 |
| 实际结果 | 待测试时填写。 |
| 返回码 | HTTP 200，业务码 200 |
| 是否通过 | 待填写 |

## TP-AI-001 学生发起 AI 问答并验证流式返回

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | student_test 已登录；AI_PROVIDER、AI_API_KEY、AI_MODEL 配置有效；算法服务可用。 |
| 登录用户/角色 | student_test / 学生 |
| 输入数据 | AI 问题：成都地区 Java 岗位对 Spring Boot 和 MySQL 的需求趋势如何？ |
| 测试步骤 | 1. 登录学生账号。2. 进入 AI 助手页。3. 输入问题并发送。4. 观察 SSE 流式返回。5. 查看历史会话是否保存。 |
| 预期结果 | 返回内容与问题相关；流式消息持续输出；历史会话可查询；系统无报错中断。 |
| 实际结果 | 待测试时填写。 |
| 返回码 | HTTP 200 或 SSE 正常建立连接 |
| 是否通过 | 待填写 |

## TP-EXC-001 MySQL 异常下的容错测试

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 系统正常启动后，手工停止 MySQL 服务或断开数据库连接；记录停止时间与恢复时间。 |
| 登录用户/角色 | admin_test / 管理员 |
| 输入数据 | 调用需要访问数据库的接口，例如 GET /api/v1/admin/users |
| 测试步骤 | 1. 停止 MySQL。2. 调用后台用户列表接口。3. 观察系统提示和日志。4. 恢复 MySQL 后重新调用。 |
| 预期结果 | 数据库异常时，系统给出明确错误提示，不应出现前端卡死或无响应；恢复后接口可重新正常使用。 |
| 实际结果 | 待测试时填写。 |
| 返回码 | 异常期返回 5xx 或统一失败码；恢复后返回 HTTP 200 |
| 是否通过 | 待填写 |

## TP-BOUND-001 分页边界值测试

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 前置条件 | 后端服务已启动；公开岗位数据存在。 |
| 登录用户/角色 | 匿名用户 |
| 输入数据 | GET /api/v1/open/jobs?page=1&pageSize=100 |
| 测试步骤 | 1. 调用公开岗位查询接口，pageSize 设为 100。2. 检查服务端是否按最大 50 处理。 |
| 预期结果 | 系统不应无上限返回；pageSize 应被限制为 50 或按接口规则返回错误提示。 |
| 实际结果 | 待测试时填写。 |
| 返回码 | HTTP 200，业务码 200，且实际 pageSize 不超过 50；或返回参数错误 |
| 是否通过 | 待填写 |

# 7. 项目测试活动安排

| 阶段 | 工作内容 | 开始日期 | 结束日期 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划测试 | 阅读需求和设计文档，明确接口、角色、环境与风险 | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 测试计划 |
| 设计测试 | 设计功能、权限、异常、边界、接口、并发测试用例 | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 测试用例 |
| 执行测试 | 按角色和场景执行测试并记录实际结果、返回码和缺陷 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 测试记录、接口测试记录 |
| 评估测试 | 汇总缺陷，分析覆盖率和业务需求达成情况 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 测试日志、测试总结报告 |

# 8. 通过准则

所有计划测试项均已执行，并完成结果记录。

1级、2级缺陷修复率达到 100%。

3级缺陷修复率达到 80% 以上，4级缺陷完成登记并评估是否延期处理。

关键业务链路“登录 -> 查询/分析 -> 报告/推荐 -> AI问答 -> 管理监控”至少完成一轮完整回归。

关键结果接口经过验证后，能够证明其输出满足教师、学生和第三方调用方的业务需求。